**СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

«Новая индустриализация» в городском округе «город Дербент»

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальногоприоритетногопроекта | Заместитель главы городского округа «город Дербент» Фарманов Рустам Фирязович |
| Руководитель муниципальногоприоритетногопроекта | Начальник управления экономики и инвестиций  Кудаев Садулла Магомедович. |
| Разработчик сводного плана | Рамазанов Ш. С. – старший инспектор Управления экономики и инвестиций администрации городского округа «город Дербент» |

1. **План муниципального приоритетного проекта по контрольным точкам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата / контрольная точка показателя) | Срок |
| 1 | Инициация проекта | Контрольная точка | 10.12.2017 г |
| 2 | Разработка предложения по проекту | Контрольная точка | 12.12.2017 г |
| 3 | Разработка паспорта муниципального проекта | Контрольная точка | 15.12.2017 г |
| 4 | Разработка сводного плана проекта | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 5 | Определение ответственных за реализацию проекта лиц | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 6 | Обсуждение финансового плана проекта | Контрольная точка | 18.12.2017 г |
| 7 | Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта | Контрольная точка | 25.12.2017 г |
| 8 | Начало реализации проекта | Контрольная точка | 10.01.2018 г |
| 9 | Подведение промежуточных результатов | Контрольная точка | Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г) |
| 10 | Окончание реализации проекта | Контрольная точка | 25.12.2018 г |
| 11 | Закрытие проекта и подготовка сводного отчета | Контрольная точка | 28.12.2018 г |

**3. Сводный план муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| 1. | Реконструкция и модернизация ОАО «Дербентский завод игристых вин» | Управление экономики и инвестиций;  ОАО «Дербентский завод игристых вин» | IVквартал 2018 года |
| 2. | Строительство ЗАО «Дербентский винно-коньячный завод» | Управление экономики и инвестиций;  ЗАО «Дербентский винно-коньячный завод» | IVквартал 2018 года |
| 3. | Реконструкция и модернизация АО «Дербентский коньячный комбинат» | Управление экономики и инвестиций;  АО «Дербентский коньячный комбинат» | IVквартал 2018 года |
| 4. | Внедрение инновационных технологий АО ДНИИ «Волна» | Управление экономики и инвестиций;  АО ДНИИ «Волна» | IVквартал 2018 года |
| 5. | Создание технопарка переработки твердых коммунальных отходов «Зональный центр по обращению с отходами» | Управление экономики и инвестиций;  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»;  МБУ «Управление жилищно-комунального хозяйства»;  Министерство промышленности и торговли РД (по согласованию);  Заинтересованные инвесторы | IVквартал 2018 года |
| 6. | Поддержание объемов производства на действующих предприятиях города | Управление экономики и инвестиций;  Действующие предприятия города | IVквартал 2018 года |
| 7. | Создание индустриального парка | Управление экономики и инвестиций;  Отдел по делам архитектуры и градостроительства;  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»;  Министерство промышленности и торговли РД (по согласованию) | III квартал 2018 года |
| 8. | Освоение производства новых видов строительных материалов | Управление экономики и инвестиций;  Заинтересованные инвесторы | IVквартал 2018 года |

1. **Реестр договорных обязательств муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование юридического (физического) лица | Вид документа | Дата заключения | Предмет договора | Сумма договора, млн. рублей | Примечание |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

**5. Контактная информация об участникахмуниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в приоритетном проекте | Ф.И.О. | Должность | Контактная информация |
| 1. | Куратор | Фарманов Р.Ф. | Заместитель главы | 4-77-70 |
| 2. | Руководитель муниципального приоритетного проекта | Кудаев С.М. | Начальник Управления экономики и инвестиций | 4-11-14 |
| 3. | Разработчик | Рамазанов Ш. С. | Старший инспектор Управления экономики и инвестиций | 4-11-14 |